П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

от 12.05.2021										№ 17

О подготовке объектов, находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района к работе в отопительный период 2021/2022

В целях своевременной и качественной подготовки объектов, находящихся в собственности муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района и подведомственных учреждений, расположенных на территории муниципального образования к устойчивой работе в отопительный период 2021/2022 года,    в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2021/2022 года» от  13.04.2021 № 200-ПП,  п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального бюджетного

учреждения культурно - досуговый центр «Космос» в осенне-зимний период 2021/2022 года (приложение №1).

2.  Директору МБУ КДЦ «КОСМОС» (Яшиной Ю.Д.) провести необходимые мероприятия по своевременной подготовке МБУ КДЦ «Космос» в отопительный период 2021-2022 годов.

3. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов недвижимого имущества находящегося в собственности администрации в осенне-зимний период 2021/2022 года (приложение №2).

4.  Признать утратившим силу постановление администрации от 12.05.2020 № 27/1 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района в отопительный период 2020/2021 гг.»

5. Разместить постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации								  ИСАвдеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

сельское поселение Зареченск

Кандалакшского района

от 12.05.2021 № 17

План мероприятий по подготовке МБУ КДЦ «Космос»

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Потребность в финансировании на 2021 г., тыс.руб. | Заказчик и ответственные лица | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проверка состояния инженерных коммуникаций, внутренних тепловых, водопроводных сетей, электрических сетей, объектов противопожарного назначения | 44000 | МБУКДЦ «Космос» | Договор, МБУ КДЦ «Космос» | Май 2021 г. | Август 2021 г. |
| 2. | Промывка и опрессовка систем отопления | 17000 | МБУКДЦ «Космос» | Управляющая организация | Июль 2021 г. | Август 2021 г. |
| 3. | Проведение ремонта и утепления подвалов, чердаков, оконных проёмов, изоляции трубопроводов отопления в здании МБУКДЦ «Космос» и на вводе в здание | 5000 | МБУКДЦ «Космос» | МБУ КДЦ «Космос» | Май 2021 г. | Август 2021 г. |
| 4. | Ремонт и регулировка дверей, утепления и ремонт запоров оконных рам | 1000 | МБУКДЦ «Космос» | МБУ КДЦ «Космос» | Май 2021 г. | Август 2021 г. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

сельское поселение Зареченск

Кандалакшского района

от 12.05.2021 № 17

План мероприятий по подготовке объектов недвижимого имущества находящегося в собственности администрации

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Потребность в финансировании на 2021 г., тыс.руб. | Заказчик и ответственные лица | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало работ | окончание работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Промывка и опрессовка систем отопления | 30000 | Администрация | Управляющая организация | Июль 2021 г. | Август 2021 г. |