Утверждена

постановлением  главы администрации

муниципального образования

сельское поселение Зареченск

Кандалакшского района

от « 01 » октября  2012   № 58

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района» к работе в отопительный период» на 2013 год

Муниципальная программа

«Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА» к работе в отопительный период» на 2013 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципального образования | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА |
| --- | --- |
| Наименование Программы | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на территории муниципального образования СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА к работе в отопительный период» на 2013 год |
| Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа | Обеспечение надежной , безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения . |
| Цель Программы, на достижение которой она направлена | Повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования: 1.подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Зареченск к работе в отопительный период 2013 года; 2. подготовка объектов водоснабжения муниципального образования сельское поселение Зареченск к работе в отопительный период 2013 года; 3. подготовка объектов водоотведения муниципального образования сельское поселение Зареченск к работе в отопительный период 2013 года; 4.подготовка объектов электроснабжения муниципального образования сельское поселение Зареченск к работе в отопительный период 2013 года; |
| Целевые показатели (индикаторы) | Показатели цели: Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащего ремонту, 9%; Количество отремонтированных инженерных объектов, 4 ед. ; Износ инженерных сетей: сети водоснабжения- 70%;сети отопления 70%;сети водоотведения 70%;электрические сети 70%. Показатели задач: Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту 26 %; Количество отремонтированных объектов водоснабжения, 1ед. Доля отремонтированных сетей водоотведения от общего объема, подлежащих ремонту, 0 %-; Количество отремонтированных объектов водоотведения, 0 ед.; Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту, 35%; Количество отремонтированных объектов теплоснабжения, 1 ед.; Доля отремонтированных сетей электроснабжения от общего объема, подлежащих ремонту,4%; Количество отремонтированных объектов электроснабжения, 2 ед.; |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Подготовка сетей и объектов электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения к работе в осенне-зимний период .Мероприятия направлены на восстановление ветхих сетей теплоснабжения , водоснабжения ,водоотведения, электроснабжения на территории муниципального образования сельское поселение Зареченск; В рамках программных мероприятий будет произведена замена инженерных сетей: - водоснабжения 819(м) - теплоснабжения 819(м) |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Объемы и источники финансирования | Всего –10307 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 9791,6тыс.руб.; Бюджет муниципального образования сельского поселения Зареченск Кандалакшского района 515,4тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Снижение количество аварийных ситуаций при прохождении отопительного периода ; Снижение износа инженерных сетей; Снизить потери тепловой энергии ; Снизить утечки и неучтенный расход воды. |

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Цель органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения Зареченск Кандалакшского района является повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами .

Износ инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства  и жилищного фонда составляет 70%. – следствие предоставление услуг ненадлежащего качества .

Работа жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период  требует для снижения риска нарушения нормальной работы системы ,предупреждения аварийных ситуаций ,проведение планово-предупредительных профилактических мероприятий .

В целях бесперебойного снабжения коммунальными ресурсами население н.п.Зареченск и село Ковдозеро необходимо ежегодно выполнять ремонтные работы , уделяя особое внимание работам по подготовке инженерных сетей к отопительному сезону.

Реализация программных мероприятий будет способствовать повышению обеспеченности населения нашего поселения качественными коммунальными услугами.

В рамках программы предусматривается замена изношенных инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения  с применением энергоэффективных материалов и технологий . Протяженность сетей по муниципальному образованию сельское поселение Зареченск составляет по видам :

- сети теплоснабжения _ 3,7км(в том числе в муниципальной собственности 3,7км),из них ветхие 1,7км(в том числе в муниципальной собственности 1,7км), износ сетей составляет 60%;

- сети водоснабжения _ 5,03км(в том числе в муниципальной собственности 5,03км),из них ветхие 2,6км(в том числе в муниципальной собственности 2,6км), износ сетей составляет 60%;

- сети водоотведения _ 3,7км(в том числе в муниципальной собственности 3,7км),из них ветхие 2,6км(в том числе в муниципальной собственности 2,6км), износ сетей составляет 70%;

- сети электроснабжения _ 28,9км(в том числе в муниципальной собственности 28,9км),из них ветхие 19,3км(в том числе в муниципальной собственности 19,3км), износ сетей составляет 70%;

По аварийным ситуациям :

2010 год произошла 1 авария на сетях теплоснабжения ;

2012год 2 аварии  на сетях теплоснабжения.

Причиной аварий является изношенность инженерных сетей.

2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы)

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Годы реализации Программы |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Обеспечение надежной ,безаварийной работы систем жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период |
| 1 | Доля отремонтированных инженерных сетей от общего объема, подлежащих ремонту | % | 3% | 7% | 9% |  |
| 2 | Количество отремонтированных инженерных объектов | ед. | 2 | 3 | 2 |  |
| 3 | Количество аварий | ед. | 0 | 2 | 0 |  |
| 4 | Износ инженерных сетей | % | 70 | 70 | 70 |  |
| Подготовка объектов водоснабжения Мурманской области к работе в осенне-зимний период |
| - | Доля отремонтированных сетей водоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 68% | 65% | 60% |  |
| - | Количество отремонтированных объектов водоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подготовка объектов водоотведения Мурманской области к работе в осенне-зимний период |
| - | Доля отремонтированных сетей водоотведения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0 | 0 | 0 |  |
| - | Количество отремонтированных объектов водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подготовка объектов теплоснабжения Мурманской области к работе в осенне-зимний период |
| - | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 17% | 15% | 32% |  |
| - | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| Подготовка объектов электроснабжения Мурманской области к работе в осенне-зимний период |
| - | Доля отремонтированных сетей электроснабжения от общего объема, подлежащих ремонту | % | 0 | 6% | 0 |  |
| - | Количество отремонтированных объектов электроснабжения | ед. | 0 | 1 | 0 |  |

## План программных мероприятий

| № п/п | Цель задачи, программные мероприятия | Срок выполнения, (квартал, год) | Общий объем финансирования (тыс. рублей) | Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, ед. изм. | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Подготовка объектов водоснабжения муниципального образования в осенне-зимний период |
|  | Мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт сетей водоснабжения н.п.Зареченск Кандалакшского района.Замена наружной сети водоснабжения по улице Княжегубская | 3 квартал 2012г | 3138тыс.руб. | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, м | 819м | Подрядная организация выигравшая аукцион |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения, ед. | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов водоотведения, ед. |  |  |
| 1.2. Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
|  | Мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения н.п.Зареченск Кандалакшского района Замена наружной сети теплоснабжения по улице Княжегубская | 3 квартал 2012г | 7169тыс.руб. | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, м | 819м | Подрядная организация выигравшая аукцион |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | 1 |  |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных объектов электроснабжения, ед. |  |  |

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач программы.

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Реализация Программы позволит повысить надежность работы жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения . Обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения теплом и водой.

5. Выводы

Выполнение программных мероприятий позволит :

Снизить количество аварийных ситуаций при прохождении отопительного периода ;

Снизить износ инженерных сетей;

Снизить потери тепловой энергии ;

Снизить утечки и неучтенный расход воды.

## Приложение к программе

## Перечень объектов, включенных в программу

| N п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Областной | Местный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Подготовка объектов водоснабжения муниципального образования в осенне-зимний период |
|  | Наружные сети водоснабжения | Н.п.Зареченск ул.Княжегубская д. 2 до д. 12 | Замена | М.п. | 819 | 3138,0 | 2981,0 | 157,0 |
|  | Всего: |  |  |  | 819 | 3138,0 | 2981,0 | 157,0 |
| 1.3. Подготовка объектов теплоснабжения муниципального образования к работе в осенне-зимний период |
| 1. | Наружные сети теплоснабжения | Н.п.Зареченск ул.Княжегубская д. 2 до д. 12 | Замена | М.п. | 819х2 | 7169,0 | 6810,6 | 358,4 |
|  | Всего: |  |  |  | 819х2 | 7169,0 | 6810,6 | 358,4 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |